Zeitliche Planung Phasen / Projekttage in der Blockwoche
Tag	Projektprozess	Arbeitsinhalt	Wer
Mo	Projektanalyse / Projektvorbereitung: / Projektplanung: / - Aufgabenplanung / - Personalplanung, Verantwortlichkeiten / - Terminplanung / - Technische Planung IDE, Versionierung / Sicherung	Phase 1 / Spielvorstellung YooLoo / Projektinitiative, Auftragsimpuls, Projektskizze / Analyse des Spiels / Spielablauf, Datenstrukturen, Objekte, Architektur / Teambildung / Offenlegung der Bewertungskriterien / Pflichtanteile, Auswahl optionaler Anteile / Auswahl von Teilprojekten / Definition der Komponenten-Schnittstellen / Definition der Teilkomponenten / Meilensteinskizze / Dauer der Einzelarbeiten / Projektplan1 am Ende des Tages im Teamverzeichnis ablegen	FL / FL / SuS / FL / AGrp
Di	Projektauslösung / Morgendliches StatusMeeting / mit Ergebnisprotokoll / Projektarbeit: / Recherchieren, Entwerfen, Dokumentieren, Programmieren, Testen	Phase 2 / Rückblick, Status und Tagesplanung / Projektdurchführung / Aktualisierten Projektplan2 am Ende des Tages im Teamverzeichnis ablegen	FL / AGrp
Mi	Projektarbeit: / Morgendliches StatusMeeting / mit Ergebnisprotokoll / Recherchieren, Entwerfen, Dokumentieren, Programmieren, Testen	Phase 2 / Rückblick, Status und Tagesplanung / Projektdurchführung / Aktualisierten Projektplan2 am Ende des Tages im Teamverzeichnis ablegen	FL / AGrp
Do	Projektarbeit/ Projektabschluss: / - Morgendl. StatusMeeting / mit Ergebnisprotokoll / - Lösungseinführung / - Zusammenführung der Teillösungen / - Abschlussarbeiten	Phase 2 / Phase 3 / Rückblick, Status und Tagesplanung Dokumentation, Integration und Systemtest / Vorbereitung Präsentation	FL AGrp
Fr	Projektabschluss	Phase 4:Vorbereitung der Präsentation,Präsentation/Abschluss, Bewertung	FL / AGrp